**NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2**

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

Tài liệu này ghi nhận lại nội dung và kết quả của một buổi họp nhóm.

Biên bản Tuần 02

C:\Users\tdqua_000\Dropbox\SS-Slides\DeCuong-CDIO\Template CDIO v4.2\Templates\Hinh anh\LogoTruong.png

Khoa Công nghệ thông tin

Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM

**Biên bản họp nhóm**

# Thông tin chung

Tên nhóm: Mã nhóm:

Các thành viên có tham dự:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 | 18120545 | Vũ Phan Nhật Tài | ntai20111@gmail.com |  | QA |
| 2 | 18120561 | Quách Hải Thanh | quachthanhhmd@gmail.com |  | Developer |
| 3 | 18120555 | Đặng Hữu Thắng | danghuuthangchv@gmail.com |  | Designer |
| 4 | 18120547 | Ngô Nhật Tân | laxus22052000@gmail.com |  | Scrum Master |
| 5 | 18120580 | Đinh Quang Thọ | quangtho991@gmail.com |  | Developer |

Các thành viên vắng mặt: Không có thành viên nào vắng mặt

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

1. Đánh giá hiệu quả công việc tuần trước
2. Phân chia công việc trong tuần
3. Tiếp nhận ý kiến của các thành viên
4. Thống nhất công cụ để hoàn thành trang web

Địa điểm: Họp offline

Thời gian bắt đầu: 16h Thứ 6 16/3/2019

Thời gian kết thúc: 16h30 Thứ 6 16/3/2019

# Kết quả buổi họp

(Các trao đổi, thảo luận, thống nhất chung của nhóm)

* Hoàn thành đánh giá công việc của các thành viên tuần trước
* Chia công việc cho từng thành viên vào tuần sau
* Thống nhất sử dụng Wix làm công cụ xây dựng trang web

# Bảng đánh giá công việc tuần trước (từ 21/03/2019 đến 28/03/2019)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Kết quả làm được** | **Khó khăn đang gặp** | **Đánh giá của nhóm cho người phụ trách** |
| 1 | Vũ Phan Nhật Tài | Chỉnh sửa lại bản demo của 3 trang tab “Phim” | Phác thảo đầy đủ, đúng yêu cầu về tab phim.  Hoàn thành đúng thời hạn được giao |  | Hoàn thành tốt |
| 2 | Đặng Hữu Thắng | Chỉnh sửa lại bản demo của trang chủ và tab “About us”. | Phác thảo đầy đủ, đúng yêu cầu về trang chủ và trang about us. Hoàn thành đúng thời hạn được giao |  | Hoàn thành tốt |
| 3 | Đinh Quang Thọ | Chỉnh sửa lại bản demo của 3 trang tab “Sách” | Phác thảo đầy đủ, đúng yêu cầu về tab sách.  Hoàn thành đúng thời hạn được giao |  | Hoàn thành tốt |
| 4 | Ngô Nhật Tân | Chỉnh sửa project plan Chỉnh sửa lại bản demo của 3 trang tab “Game” | Phác thảo đầy đủ, đúng yêu cầu về tab ứng dụng và game. Project plan hợp lý.  Hoàn thành đúng thời hạn được giao |  | Hoàn thành tốt |
| 5 | Quách Hải Thanh | Chỉnh sửa bản demo tab “Upload” của trang web và form để nhà phát hành upload sản phẩm của mình. | Phác thảo đầy đủ, đúng yêu cầu về tab upload.  Tạo Google Form đầy đủ thông tin cho sản phẩm của nhà phát hành.  Hoàn thành đúng thời hạn được giao |  | Hoàn thành tốt |

# 4. Bảng phân công công việc tuần sau(từ 21/03/2019 đến 28/03/2019)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** |
| 1 | Vũ Phan Nhật Tài | Từ bản giao diện demo thiết kế thành tab “Phim” của trang web. | 27/03/2019 | 03/03/2019 | Hoàn thành 40% tab “Phim”, đúng yêu cầu.  Hoàn thành đúng thời hạn |
| 2 | Đặng Hữu Thắng | Từ bản giao diện demo thiết kế thành tab “About us” và trang chủ của trang web. | 27/03/2019 | 03/03/2019 | Hoàn thành tab “About us” và 30% trang chủ, đúng yêu cầu.  Hoàn thành đúng thời hạn |
| 3 | Đinh Quang Thọ | Từ bản giao diện demo thiết kế thành tab “Sách” của trang web. | 27/03/2019 | 03/03/2019 | Hoàn thành 40% tab “Sách”, đúng yêu cầu.  Hoàn thành đúng thời hạn |
| 4 | Ngô Nhật Tân | Từ bản giao diện demo thiết kế thành tab “Game” của trang web. | 27/03/2019 | 03/03/2019 | Hoàn thành 40% tab “Game”, đúng yêu cầu.  Hoàn thành đúng thời hạn |
| 5 | Quách Hải Thanh | Từ bản giao diện demo thiết kế thành tab “Upload” của trang web. | 27/03/2019 | 03/03/2019 | Hoàn thành 40% tab “Upload”, đúng yêu cầu.  Hoàn thành đúng thời hạn |